**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | | |  | |  |  |
| Fase | Código EDT | Proceso | Hito Principal | | Tipo | Fecha Límite de Inicio |
| Gestión del Proyecto | 1.1 | Iniciación | 1.1.1 | Gestión de proyecto planificado | Obligatorio | 04/10/2017 |
| 1.2 | Planificación | 1.2.1 | Elaboración para la Dirección del  Proyecto aprobado | 10/10/2017 |
| 1.3 | Seguimiento y Control | 1.3.1 | Reporte de desempeño, Plan de Riesgos e interesados | 13/10/2017 |
| 1.4 | Cierre | 1.4.1 | Acta de Cierre del proyecto | 16/10/2017 |
| **Conclusión** | 2.0 | Ejecución | 2.1 | Certificados por las capacitaciones a los trabajadores | 18/10/2017 |
| 19/10/2017 |
| 2.2 | Reporte general de la ejecución del proyecto | 2010/2017 |
| 23/10/2017 |
| 2.3 | Reporte final de la ejecución | 25/10/2017 |

**ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO | | |
| Análisis de calidad del software en la bodega “DAYLUZ” | | ITHIE | | |
| NOMBRE DEL PATROCINADOR O CLIENTE | | | | |
| LUZMILA LEÓN | | | | |
| Entregable | Aceptación(Si o No) | | | Observaciones |
| Acta de constitución | SI | | |  |
| Plan de gestión de proyectos | SI | | |  |
| Guías para la capacitación | SI | | | Realizar capacitaciones constantes. |
| Informe detallando de la entrega del producto | SI | | | Se desea culminar con éxito el proyecto y conformidad de los interesados. |
| DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL | | | | |
| El proyecto debe ser terminado antes o en la fecha acordado sin cambiar el cronograma de trabajo para que no desnivele el avance del proyecto. Los elementos que deben ser aprobados son el acta de constitución, el presupuesto detallado del proyecto, el enunciado de alcance, la estructura desplazable de trabajo, el diccionario de la estructura desplazable de trabajo, la matriz de rastreabilidad, plan de calidad y recursos humanos, el plan de comunicaciones y adquisiciones, el plan de riesgos e interesados y el plan de proyecto integrado. Todos estos elementos deben ser aprobados por nuestro principal interesado, la dueña de la bodega “DAYLYZ” y aprobado por el grupo de proyecto. | | | | |
| ACEPTADO POR | | | | |
| NOMBRE DEL PATROCINADOR O CLIENTE | | | FECHA | |
| LUZMILA LEÓN | | | 18-10-2017 | |

**BUSTAMANTE VALQUI RENATO**

**BERCERA ZAMORA GRESSLY**

**JEFE DE PROYECTO**

**DELGADILLO SANTOS DESIREÉ**

**PATROCINADOR**

LUZMILA LEÓN