**DICCIONARIO DE EDT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.1.1.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.1 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bercera Zamora Gressly |
| Descripción: Acta de Constitución | | | |
| Criterio de aceptación: EL informe debe contener datos específicos del proyecto en el negocio y esta ser aprobada por la dueña. | | | |
| Entregables:   Presentación con el informe físico | | | |
| Supuestos: Documentación de acta detallado | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores, 3 computadora | | | |
| Duración: 1 días | | | |
| Hitos:             04/10/17 : Selección de la bodega             05/10/17 : Entrevista a la dueña             06/10/17 : Plan de presupuesto | | | |
| Costo:   15 soles aproximadamente | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.5 | CUENTA  CONTROL  1.1.1 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bustamante Valqui, Renato |
| Descripción: Entrega de Documentos | | | |
| Criterio de aceptación: La entrega de este documento debe de tener como mínimo pasos básicos. | | | |
| Entregables:   Presentación con multimedia e informe físico. | | | |
| Supuestos: La Documentación de este proyecto estará detallado | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores, 3 computadora | | | |
| Duración: 1 días | | | |
| Hitos:                 07/10/17 : Acta de constitución             07/10/17 : Estructura de EDT             07/10/17 : Cronograma de proyecto             08/10/17 : Presupuesto | | | |
| Costo:   5 soles aproximadamente | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.1.5.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.5 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Delgadillo Santos, Desireé |
| Descripción: Documentos del Proyecto | | | |
| Criterio de aceptación:  El Documento requiere de la aceptación y entrega del servicio que el proyecto estaba autorizado a dirigir. | | | |
| Entregables:     Presentación con informe físico | | | |
| Supuestos: Pruebas para un buen cierre de proyecto. | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores, 3 computadora | | | |
| Duración: 1 días | | | |
| Hitos:             07/10/17 : Acta de constitución             07/10/17 : Estructura de EDT             07/10/17 : Cronograma de proyecto             08/10/17 : Presupuesto | | | |
| Costo:   5 soles aproximadamente | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.3. | CUENTA  CONTROL  1.1.3 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bercera Zamora Gressly |
| Descripción: Evaluaciones de calidad | | | |
| Criterio de aceptación: La construcción debe de contener los requisitos fundamentales de la dueña de la bodega. | | | |
| Entregables:   Presentación multimedia e informe físico. | | | |
| Supuestos: La Documentación de este proyecto estará detallado | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores, 3 computadora | | | |
| Duración: 3 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución       07/10/17 : Cronograma de proyecto | | | |
| Costo:   0 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.1.3.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.3 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bustamante Valqui, Renato |
| Descripción: Pruebas | | | |
| Criterio de aceptación: EL director de la institución supervisa y aprueba el producto propuesto para la implementación | | | |
| Entregables: Documento de implementación del producto. | | | |
| Supuestos: Realizar las pruebas del producto en la institución se requiere la aprobación de la dueña. | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 1 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 10 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución       07/10/17 : Cronograma de proyecto | | | |
| Costo:   16 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.3.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.2 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Delgadillo Santos, Desireé |
| Descripción: Evaluación del producto software | | | |
| Criterio de aceptación: La dueña de la bodega debe de estar informada de lo que se realizará. | | | |
| Entregables: Informe de evaluación | | | |
| Supuestos: Para realizar las pruebas se requiere tener en cuenta el software | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 1 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 1 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución       07/10/17 : Cronograma de proyecto | | | |
| Costo:   1 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.3.2 | CUENTA  CONTROL  1.1.2 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bercera Zamora Gressly |
| Descripción: Evaluación de calidad del proceso | | | |
| Criterio de aceptación: La dueña de la bodega debe de estar informada de lo que se realizará. | | | |
| Entregables: Informe de evaluación | | | |
| Supuestos: Para realizar las pruebas se requiere tener en cuenta el software | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 1 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 1 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución       07/10/17 : Cronograma de proyecto | | | |
| Costo:   1 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.3.3 | CUENTA  CONTROL  1.1.2 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bustamante Valqui, Renato |
| Descripción: Evaluación del código fuente | | | |
| Criterio de aceptación: La dueña de la bodega debe de estar informada de lo que se realizará. | | | |
| Entregables: Informe de evaluación | | | |
| Supuestos: Para realizar las pruebas se requiere tener en cuenta el software | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 1 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 1 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución       07/10/17 : Cronograma de proyecto | | | |
| Costo:   1 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.1 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Delgadillo Santos, Desireé |
| Descripción: Elección de la bodega | | | |
| Criterio de aceptación: La dueña de la bodega da el visto bueno de la Institución | | | |
| Entregables: Ejecución | | | |
| Supuestos: La dueña verifica y aprueba en el documento. | | | |
| Recursos asignados: 2 analista, 1 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 5 días | | | |
| Hitos:                 04/10/17 : Selección de la bodega | | | |
| Costo:    5 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.1.4.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.4 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bercera Zamora Gressly |
| Descripción: Supervisión del Proyecto | | | |
| Criterio de aceptación: La dueña verifica que el equipo de trabajo estén pendientes de su producto propuesto | | | |
| Entregables: Documento de supervisión del avance del proyecto | | | |
| Supuestos: EL equipo de trabajo asistirá a la institución para verificar como va avanzando el director con el producto propuesto. | | | |
| Recursos asignados: 2 analista, 2 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 7 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución       07/10/17 : Cronograma de proyecto | | | |
| Costo:   0 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.2.4 | CUENTA  CONTROL  1.1.1 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bustamante Valqui, Renato |
| Descripción: Evaluación de Métricas | | | |
| Criterio de aceptación: Se debe formular las métricas | | | |
| Entregables:   Documento de métricas de software | | | |
| Supuestos: La Documentación de este proyecto estará detallado | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores, 3 computadora | | | |
| Duración: 5 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución | | | |
| Costo:   0 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.1.2.1 | CUENTA  CONTROL  1.1.2 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Delgadillo Santos, Desireé |
| Descripción: Matriz de trazabilidad | | | |
| Criterio de aceptación: El proyecto debe contener los requisitos de producto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen. | | | |
| Entregables:   La matriz de trazabilidad de requisitos en físico | | | |
| Supuestos: La matriz contendrá los requerimientos del producto detallado | | | |
| Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores, 1 computadora | | | |
| Duración: 6 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución  11/10/17 : Documentación de requisitos | | | |
| Costo:   4 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID  1.1.2.2 | CUENTA  CONTROL  1.1.2 | ULTIMA  ACTUALIZACION | RESPONSABLE  Bercera Zamora Gressly |
| Descripción: Diccionario de EDT | | | |
| Criterio de aceptación: El proyecto debe contener los entregables y requisitos en orden y especificados. | | | |
| Entregables: Diccionario de EDT | | | |
| Supuestos: Se mantendrá en orden los requisitos y entregables del proyecto | | | |
| Recursos asignados: 2 analista, 2 consultores, 2 computadora | | | |
| Duración: 6 días | | | |
| Hitos:                      07/10/17 : Acta de constitución  11/10/17 : Documentación de requisitos | | | |
| Costo:   4 soles | | | |
| Firma del Director del Proyecto: | | | |